REPUBLIKAHRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA ### OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/24-01/011

URBROJ: 2196-13-01-24-2

U Gradištu, 16.12.2024.

Temeljem članka 28. st.1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine RH broj 120/16 i 114/22.), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi (N.N. broj 101/17 i 1/23.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. 123/17., 98/19. i 144/20.), te članka 45. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09., 03/13. 5/18. i 6/23.) načelnik Općine Gradište donosi:

PLAN NABAVE

roba, radova i usluga za 2025. godinu

I.

Općina Gradište kao naručitelj planira u 2025. godini nabavu roba, usluga i radova za koje su sredstva osigurana u Proračunu Općine Gradište za 2024. godinu kako slijedi:

| R. br. | #### Ev. broj nabave | #### Predmet nabave | #### CPV | Procijenjena vrijednost u eurima (bez PDV-a) | Vrsta postupka javne nabave | Predmet se dijeli na grupe | Ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili O.S. | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1JN/25 | Biciklistička staza II etapa | 45233162-2 | 60.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | I. kvartal | 60 dana |  |
| 2. | 2JN/25 | Izgradnja parka – zemljani radovi i odvodnja–1. faza I etapa | 45247112-8 | 50.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | II. kvartal | 45 dana |  |
| 3. | 3JN/25 | Izgradnja parka –elektro radovi (zemljani)-1. faza II etapa | 45316000-5 | 48.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | II. kvartal | 45 dana |  |
| 4. | 1EJN/25 | Biciklistička staza III etapa | 45233162-2 | 105.500 | Javna nabava | NE | Ugovor | 3. kvartal | 120 dana |  |
| 5. | 2EJN/25 | Park – betonski radovi i ugradnja opločenja -1.faza III etapa | 45233161-5 | 369.760 | Javna nabava | NE | Ugovor | 3. kvartal | 160 dana |  |
| 6. | 3JN/25 | Rekonstrukcija pješačke staze -park | 45233161-5 | 19.600 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | 3. kvartal | 45 dana |  |
| 7. | 4JN/25 | Parkiralište-rukom.igralište | 45223300-9 | 12.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | 3. kvartal | 30 dana |  |
| 8. | 5JN/25 | Postavljanje SR sportske podloge | 45236110-4 | 36.800 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | II. kvartal | 30 dana |  |
| 9. | 6JN/25 | Opremanje igrališta za djecu– stupovi za mreže | 37535200-9 | 32.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | II. kvartal | 30 dana |  |
| 10. | 7JN/25 | Sjedalice za tribine | 39111000-3 | 2.800 | Jednostavna nabava | NE | Narudžb. | 3. kvartal | 30 dana | Ugovor iz prošle godine |
| 11. | 8JN/25 | Dugotrajna imovina | 39130000-2 | 6.800 | Jednostavna nabava | NE | Narudžbenica | II. kvartal | 30 dana |  |
| 12. | 9JN/25 | Deratizacija i dezinsekcija | 90923000-3 | 8.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | II. kvartal | 30 dana |  |
| 13. | 10JN/25 | Uređenje fasade Općine | 45443000-4 | 24.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | 3. kvartal | 30 dana |  |
| 14. | 11JN/25 | Dugotrajna imovina-oprema | 16311100-9 | 4.000,00 | Jednostavna nabava | NE | Narudž. | 3. kvartal | 15 dana |  |
| 15. | 12JN/25 | Kante za smeće | 34928480-6 | 12.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | 4. kvartal | 60 dana |  |
| 16. | 13JN/25 | KULTI -oprema | 30190000-7 | 31.200 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | 4. kvartal | 30 dana |  |
| 17. | 14JN/25 | Oprema za vrtić i udruge | 37535200-9 | 8.000 | Jednostavna nabava | NE | Ugovor | 4. kvartal | 30 dana |  |

II.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen na internetskoj stranici www.gradiste.hr

OPĆINSKI NAČELNIK:

Srećko Papac